СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

по проекту «Новый производственный комплекс»

Документ подготовлен для внутреннего использования ООО «ВЕКТОР» и содержит основные сведения об организационных мероприятиях, поступившем оборудовании и контрольных точках проекта «Новый производственный комплекс». Данные приведены к единому табличному виду для удобства просмотра и дальнейшего редактирования.

По состоянию на 08.10.2026

Таблица 1 – Организационные мероприятия по проекту

В таблице представлены работы, ответственные подразделения, плановые сроки и текущее состояние выполнения мероприятий.

| № | Организационное мероприятие | Ответственный | Срок | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка помещений для установки оборудования. | Инженерная служба | 12.10.2026 | Выполняется |
| 2 | Проверка комплектности поставочной документации. | Отдел снабжения | 14.10.2026 | Выполняется |
| 3 | Согласование схем размещения рабочих мест. | Производственный отдел | 16.10.2026 | Запланировано |
| 4 | Подготовка перечня сотрудников для инструктажа. | Отдел кадров | 19.10.2026 | Выполняется |
| 5 | Проверка готовности сетевого оборудования. | ИТ-отдел | 21.10.2026 | Запланировано |
| 6 | Подготовка информационных материалов для персонала. | Отдел информационного сопровождения | 23.10.2026 | Запланировано |

Таблица 2 – Перечень оборудования

Данные перенесены из электронной таблицы «Рабочие_таблицы.xlsx». После переноса сохранена структура исходных столбцов и выполнено единообразное форматирование.

| № | Наименование оборудования | Количество, шт. | Подразделение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая станция оператора | 4 | Производственный отдел | Получено |
| 2 | Принтер этикеток | 2 | Участок упаковки | Ожидается |
| 3 | Сканер штрихкодов | 6 | Склад | Получено |
| 4 | Сетевой коммутатор | 2 | ИТ-отдел | Получено |
| 5 | Монитор рабочего места | 5 | Производственный отдел | Ожидается |
| 6 | Источник бесперебойного питания | 3 | ИТ-отдел | Ожидается |
| 7 | Многофункциональное устройство | 1 | Административный отдел | Получено |

Таблица 3 – Контрольные точки проекта

Таблица сформирована на основе данных листа «Контрольные точки». Для демонстрации альтернативного способа работы табличные данные представлены в компактном виде с последующим единым оформлением в текстовом документе. В отличие от прямого переноса готовой таблицы, данные контрольных точек были сформированы другим способом и после преобразования потребовали дополнительного выравнивания и единообразного оформления.

| Этап | Плановая дата | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Проверка помещений | 12.10.2026 | Инженерная служба |
| Проверка документов | 14.10.2026 | Отдел снабжения |
| Согласование рабочих мест | 16.10.2026 | Производственный отдел |
| Подготовка инструктажа | 19.10.2026 | Отдел кадров |
| Проверка сети | 21.10.2026 | ИТ-отдел |

Все таблицы оформлены с единым стилем заголовков, границами и выравниванием. Ширина столбцов подобрана с учётом объёма текста, чтобы сведения оставались читаемыми и могли быть отредактированы в дальнейшем.

Исполнители: Климов Н. П., Канаев М. С., Солдатов М. А.